| 2024年台山市部门整体预算绩效目标表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 台山市水利局 |  |  |  |  |
| 基本信息 | 财政供养人员数（人） | 53 | 下属二级单位数（个） |  | 4 |
| 预算整体情况 | 部门预算支出 | 预算金额（万元） | 收入来源 | 预算金额（万元） |  |
|  | 合计 | 36393.05 | 合计 | 36393.05 |  |
|  | 其中：政府采购支出 | 159.86 |  |  |  |
|  | 一、基本支出 | 1316.33 | 一、财政拨款 | 36393.05 |  |
|  | 二、项目支出 | 35076.72 | 其中：市本级资金 | 6468.52 |  |
|  | 其中：其他特定目标类 | 5033.33 | 上级资金 | 29924.53 |  |
|  | 其他运转类 | 12.96 | 二、其他资金 |  |  |
|  | 专项资金 | 1551.44 | 三、其他收入 |  |  |
|  | 其他事业发展性支出 | 28478.99 |  |  |  |
|  | 三、其他支出 |  |  |  |  |
| 总体绩效目标 | 目标1：贯彻新时代治水兴水管水新要求，精准定位短板弱项，加强中小河流治理、水闸重建等，进一步完善防洪减灾体系；稳步推进重点灌区续建配套节水改造，提高保障粮食安全能力；加强供水安全风险应对，逐步建成城乡供水安全保障体系。通过统筹谋划补短板工程体系建设，全力推动台山治水工作走向新阶段，全面提升我市水安全、水生态保障能力，服务大湾区发展和乡村振兴战略大局。 目标2：西江潭江重点支流综合治理建设内容包括：水安全工程、水环境防治工程、水生态修复工程、碧道工程、流域综合预报调度系统等措施。对西江潭江重点支流的干流及其支流进行综合整治，达到防洪排涝、水环境治理的目标，创建可持续的生态景观，从而形成绿色基础设施体系，实现“河畅、水清、岸绿、景美”的总体效果。 目标3：开展农村污水治理相关工作，改善农村生活污水无序排放、处理能力不足局面，有效减轻水环境的污染，保障辖区内水环境质量。改善生态环境和村民居住环境，助力乡村振兴。 |  |  |  |  |
| 年度重点工作任务 | 名称 | 主要实施内容 | 拟投入的资金 （万元） | 期望达到的目标 （概述） |  |
|  | 任务1：台山市水利工程补短板攻坚计划2021年度工程项目。 | 继续实施中小河流治理66.1公里、重点灌区续建配套节水改造4宗、中型水闸重建2宗、城乡供水2宗等五类合计55宗水利工程，确保水利工程补短板攻坚计划2021年度工程等工程设计和验收达标。 | 10000 | 项目实施后，将全面解决防洪突出薄弱环节，江河堤防达标率明显提高，逐步形成多元互补水资源配置格局，提高灌区现代化水平和城乡供水保障水平。 |  |
|  | 任务2：江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O项目台山项目区。 | 2024年对白沙水、新昌水和公益水进行综合整治，完成综合治理河长10公里。确保工程质量达标。 | 10000 | 项目建成后，达到防洪排涝、水环境治理的目标，提高防洪减灾能力，保障区域人民生命财产安全。创建可持续的生态景观，从而形成绿色基础设施体系，实现“河畅、水清、岸绿、景美”的总体效果。 |  |
|  | 任务3：2023-2025年台山市农村污水治理设施建设工程项目 | 2024年计划建设农村污水处理设施点1座，预处理设施10座，铺设生活污水管网总长度17.36km，污水处理总规模125m³/d，覆盖37个自然村。 | 2000 | 进一步提高农村生活污水处理率，有效减轻水环境的污染，改善生态环境和村民居住环境。 |  |
| 其他需完成的任务 （可选填） | 无 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成治理河长 | 完成台山辖区内中小河流治理长度 | ≥66.1公里 |
|  |  |  | 重点灌区续建节水改造配套数量 | 重点灌区续建节水改造配套数量 | 4宗 |
|  |  |  | 重建中型水闸数量 | 重建中型水闸数量 | 2宗 |
|  |  |  | 新建城乡供水项目数量 | 新建城乡供水项目数量 | 2宗 |
|  |  |  | 新建污水处理设施数量 | 新建污水处理设施（农村污水处理设施点、预处理设施等）数量 | 建设农村污水处理设施点1座，预处理设施10座 |
|  |  |  | 新建污水收集管网长度 | 新建污水收集管网长度 | 17.36km |
|  |  |  | 农村污水处理总规模 | 农村污水处理总规模 | 125m³/d |
|  |  |  | 农村污水治理设施覆盖自然村数量 | 农村污水治理设施覆盖自然村数量 | 37条 |
|  |  | 质量指标 | 达到设计防洪标准 | 水利工程达到设计防洪标准 | 是 |
|  |  |  | 水质合格率 | 水质合格率=水质合格天数/365天*100% | 100% |
|  |  |  | 工程验收质量合格率 | 工程验收质量合格率=验收合格工程量/计划验收工程量*100% | 100% |
|  |  |  | 农村生活污水处理水平 | 反映农村生活污水处理水平的变化情况 | 提升 |
|  |  | 时效指标 | 年度建设任务及时完成率 | 年度建设任务及时完成率=年度建设任务完成量/年度建设任务总量*100% | 100% |
|  |  | 成本指标 | 工程投资控制在批复概算范围内 | 工程投资控制在批复概算范围内 | 是 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 工程建成后落实污水处理费收缴 | 工程建成后落实污水处理费收缴 | 是 |
|  |  |  | 工程建成后落实水费收缴 | 工程建成后落实水费收缴 | 是 |
|  |  | 社会效益指标 | 防灾减灾能力提升 | 水利工程防灾减灾能力提升 | 是 |
|  |  |  | 保障城乡供水 | 保障城乡供水 | 是 |
|  |  |  | 江河堤防达标率 | 江河堤防达标率=江河堤防达标数量/江河堤防总数量*100% | 提升 |
|  |  |  | 灌区供水现代化水平 | 灌区供水现代化水平 | 提升 |
|  |  | 生态效益指标 | 达到河畅岸固效益 | 达到河畅岸固效益 | 是 |
|  |  |  | 辖区内水环境质量 | 辖区内水环境质量 | 提高 |
|  |  |  | 实现“河畅、水清、岸绿、景美” | 实现“河畅、水清、岸绿、景美”效益 | 总体实现 |
|  |  | 可持续影响指标 | 已建工程达到设计使用年限 | 已建工程可持续发挥作用至设计使用年限 | 是 |
|  |  |  | 已建工程持续良性运行 | 已建工程持续良性运行 | 是 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 满意度的调查对象为项目实施惠及的群众，调查方式为不记名调查问卷。受益群众满意度=调查对象中感到满意的数量/调查对象的数量*100%。 | ≥90% |